BACKLOG DE FUNCIONALIDADES

Plataforma GeoPlasticoBR — Próximas Implementações

Baseado em call de alinhamento realizada em 27/02/2026

| Data da call | 27 de fevereiro de 2026 |
| --- | --- |
| Projeto | GeoPlasticoBR |
| Total de itens levantados | 22 funcionalidades em 6 categorias |

Legenda de Prioridade

| Crítica — bloqueante ou fundação técnica | Alta — impacto direto na usabilidade | Média — melhoria relevante de experiência | Baixa — conteúdo e extras |
| --- | --- | --- | --- |

Diretriz Arquitetural — Plataforma 100% Configurável pelo Admin: Toda informação exibida no site deve ser gerenciável pelo administrador via painel, sem necessidade de alterar código-fonte. Isso inclui textos institucionais, membros da equipe, tipos de dados aceitos, thresholds de criticidade, unidades de medida, links, referências científicas e qualquer conteúdo dinâmico. A plataforma deve funcionar como um CMS (Content Management System) especializado para dados científicos ambientais.

1. Painel Admin — Configurações Gerais (CMS)

Módulo central de configuração que permite ao admin gerenciar todo o conteúdo do site sem tocar no código. Base obrigatória para as demais categorias funcionarem de forma escalável.

| # | Funcionalidade | O que o admin pode fazer | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gerenciamento de textos e conteúdo | Editar textos da homepage, seção "Sobre", FAQ, chamadas para ação (CTAs), rodapé e qualquer bloco de texto público do site. | Crítica |
| 2 | Gerenciamento de tipos de dados (listas) | Adicionar, editar e remover tipos de ambiente, ecossistemas, tipos de matriz e unidades de medida aceitas nos formulários de contribuição. Elimina a necessidade de alterar código para aceitar novos tipos. | Crítica |
| 3 | Configuração de limiares de criticidade | Definir as faixas de concentração que determinam se um valor é "baixo / médio / alto / crítico", por tipo de matriz e unidade. Exibido no mapa com código de cores correspondente. | Crítica |
| 4 | Gerenciamento de unidades de medida | Cadastrar unidades aceitas (mg/kg, itens/m², etc.) com conversões opcionais. Resolve a ausência de padrão universal de medida citada na call. | Crítica |
| 5 | Configurações institucionais | Editar nome da plataforma, logo, links de redes sociais, e-mail de contato, versão (beta/estável) e rodapé institucional. | Alta |

2. Mapa e Visualização de Dados

Melhorias no módulo central — mapa interativo e apresentação visual dos dados.

| # | Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Colunas 3D escaláveis no mapa | Visualização em colunas/cilindros com altura proporcional à concentração sobre o mapa. Admin configura escala e paleta de cores via painel. | Alta |
| 7 | Gráfico de rosca (donut chart) | Painel lateral com gráfico de distribuição por ambiente, ecossistema ou matriz. Atualiza dinamicamente com os filtros. Títulos e rótulos configuráveis pelo admin. | Alta |
| 8 | Filtro por tipo de matriz | Barra lateral com filtro de matriz. As opções do filtro vêm do banco de dados — admin adiciona novos tipos pelo painel sem alterar código. | Alta |
| 9 | Responsividade completa | Mapa, sidebar de filtros, popups e painéis funcionando em tablets e celulares. Layout adaptativo sem perda de funcionalidade. | Alta |

3. Participação e Comunidade

Recursos para engajar pesquisadores e visitantes. Admin gerencia todo o conteúdo dessas seções.

| # | Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | Espaço de sugestões | Formulário para usuários enviarem sugestões. Admin visualiza e responde via painel. Campos do formulário configuráveis. | Média |
| 11 | Página de contato | Seção de contato com formulário. Admin configura e-mail de destino, campos visíveis e mensagem de confirmação pelo painel. | Média |
| 12 | Fórum da plataforma | Área de discussão entre pesquisadores. Admin modera tópicos, define categorias e configura regras de participação pelo painel. | Baixa |
| 13 | Seção da equipe | Página com perfis dos colaboradores, professores e orientadores. Admin adiciona, edita e reordena membros via painel: foto, nome, instituição, ORCID, Lattes. | Média |

4. Métricas e Engajamento

| # | Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Contador de visitantes | Número de visitas únicas exibido na homepage. Admin escolhe se exibe e qual label usar ("pesquisadores alcançados", "visitas", etc.). | Média |
| 15 | Colaboradores ativos em tempo real | Indicador de usuários online contribuindo com dados. Admin habilita/desabilita e configura o texto do indicador pelo painel. | Baixa |

5. Suporte ao Usuário e Onboarding

| # | Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | Tutorial em vídeo | Admin insere/substitui o link do tutorial (YouTube embed) pelo painel sem tocar no HTML. Pode alternar entre múltiplos tutoriais por módulo. | Média |
| 17 | Guia de inserção de dados | Wizard ou tooltips no formulário de contribuição. Admin edita os textos de ajuda de cada campo pelo painel — sem código. | Alta |
| 18 | Badge de versão (Beta/Estável) | Admin alterna o status da plataforma (Beta, Alpha, Estável, Em manutenção) pelo painel. Exibido automaticamente no header. | Baixa |

6. Documentação e Referência Científica

| # | Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Documentação técnica pública | Página de documentação. Admin gerencia seções, textos e exemplos de API pelo painel, sem precisar editar HTML. | Média |
| 20 | Referência ao artigo científico | Admin insere/edita a citação formal do artigo vinculado via painel. Exibida automaticamente no rodapé e na página "Sobre". | Média |
| 21 | Botão "Como citar esta plataforma" | Gera automaticamente a referência nos formatos ABNT, APA e Vancouver. Admin configura os metadados da citação (título, autores, DOI, ano) pelo painel. | Média |
| 22 | Info contextual (tooltips) | Ícones de informação em campos e seções com textos explicativos. Admin edita qualquer tooltip pelo painel — sem código. | Média |

Resumo Executivo

| Categoria | Itens | Crítica | Alta | Média | Baixa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Admin / CMS | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Mapa e Visualização | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Participação e Comunidade | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Métricas e Engajamento | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Suporte e Onboarding | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Documentação e Referência | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TOTAL | 22 | 4 | 6 | 9 | 3 |

Ordem de implementação recomendada: 1º) Admin/CMS (itens 1–5) — base arquitetural que habilita todos os demais. 2º) Mapa e Visualização (itens 6–9) — funcionalidade central da plataforma. 3º) Suporte e Onboarding (itens 16–18) — qualidade dos dados inseridos. 4º) Participação e Referência — engajamento e credibilidade científica. 5º) Métricas e Fórum — após plataforma estabilizada.

GeoPlasticoBR  |  Akira Kaizen Desenvolvimento Web  |  Call: 27/02/2026  |  Atualizado em: 12/03/2026