PARECER TÉCNICO

Plataforma GeoPlasticoBR

Monitoramento de Microplásticos em Ecossistemas Aquáticos Brasileiros

| Data | 12 de março de 2026 |
| --- | --- |
| Projeto | GeoPlasticoBR — Plataforma web de ciência ambiental |
| Elaborado por | Akira Kaizen Desenvolvimento Web |

Auxílio de Inteligência Artificial: Este parecer técnico e o desenvolvimento da plataforma GeoPlasticoBR contaram com o apoio do modelo de linguagem Claude (Anthropic). O auxílio abrangeu duas frentes: (1) suporte ao desenvolvimento de código incluindo estruturação de componentes, revisão de lógica, implementação de funcionalidades e resolução de problemas técnicos; e (2) elaboração e estruturação deste documento técnico. Todo o conteúdo foi supervisionado, revisado e validado pelo desenvolvedor responsável pelo projeto.

1. Visão Geral

O GeoPlasticoBR é uma plataforma web de ciência cidadã voltada ao mapeamento de microplásticos em ecossistemas aquáticos brasileiros. Permite que pesquisadores enviem dados coletados em campo, que são revisados e aprovados antes de serem publicados no mapa interativo acessível ao público.

2. Arquitetura Geral

A aplicação segue uma arquitetura cliente-servidor baseada em PHP puro com renderização server-side (SSR), complementada por APIs REST para funcionalidades dinâmicas no frontend.

Fluxo: Frontend (HTML/CSS/JS)  ↔  Backend (PHP 8.3)  ↔  Banco MySQL  ↔  API REST (/api/)

3. Stack Tecnológico

3.1 Backend

| Tecnologia | Versão | Função |
| --- | --- | --- |
| PHP | 8.3.17 | Linguagem principal do servidor |
| MySQL (InnoDB) | — | Banco de dados relacional |
| PDO | nativo | Acesso seguro ao banco de dados |
| Apache | — | Servidor web (Hostinger) |

O backend é construído em PHP procedimental/funcional sem framework, priorizando simplicidade de deploy e controle granular sobre o ciclo de requisição. O uso de PDO com prepared statements elimina a superfície de ataque de SQL Injection. A autenticação segue sessões server-side com hashing bcrypt, padrão OWASP para sistemas com dados sensíveis.

3.2 Frontend

| Tecnologia | Versão | Função |
| --- | --- | --- |
| Tailwind CSS | 3.4.0 | Framework de estilos utilitários |
| SCSS | — | Estilos customizados por componente |
| Leaflet.js | 1.9.4 | Mapa interativo |
| Leaflet MarkerCluster | 1.5.3 | Agrupamento de pontos no mapa |
| Vanilla JavaScript | ES6+ | Lógica de interação e filtros |
| Google Fonts | — | Tipografia (Outfit, Inter, Orbitron) |

3.3 Build e Tooling

| Ferramenta | Finalidade |
| --- | --- |
| Node.js + npm | Gerenciamento de dependências de build |
| Tailwind CLI | Compilação e purge de CSS |
| SCSS Compiler | Pré-processamento de estilos |
| .htaccess (Apache) | Cache, compressão GZIP, CORS e segurança |

4. Banco de Dados

Esquema relacional com três tabelas principais:

users

Usuários com papéis user / scientist / admin e fluxo de aprovação (pending → approved). Campos: id, nome, email, password_hash, instituicao, orcid, area_pesquisa, tipo_usuario, role, status, created_at.

microplastics_sediment

Tabela central de dados científicos com geolocalização, tipo de ambiente, ecossistema, concentração, matriz, unidade, DOI e referência. Controle de aprovação antes da publicação pública.

password_resets

Tokens temporários com expiração para recuperação segura de senha.

Índices definidos em: approved, tipo_ambiente, email, status, role — garantindo performance adequada com crescimento do volume de dados.

5. Funcionalidades e Módulos

5.1 Autenticação e Controle de Acesso

Registro de usuários com validação server-side

Login com sessão PHP e senha bcrypt

Recuperação de senha via token com expiração temporal

Integração com Google OAuth 2.0 para login social

RBAC (Role-Based Access Control) — 3 níveis: usuário, cientista e administrador

Proteção CSRF em todos os formulários

5.2 Mapa Interativo (módulo central)

Visualização de pontos de coleta em mapa mundial (Leaflet + OpenStreetMap)

Heatmap de concentração de microplásticos

Clustering automático de marcadores por densidade

Filtros em tempo real: ambiente, ecossistema, concentração, sistema hidrográfico

Busca textual por nome do ponto, autor e sistema

Popup detalhado com codificação de cor por severidade

Modo fullscreen, exportação de dados e geocoding integrado

5.3 Contribuição de Dados

Formulário estruturado para submissão de registros científicos

Campos: lat/lon, tipo de ambiente, ecossistema, concentração, matriz, unidade, autor, referência, DOI

Fluxo de aprovação: dados ficam pendentes até revisão por cientista ou admin

5.4 Gestão e Administração

Painel do cientista com CRUD de registros, paginação e busca

Painel administrativo com aprovação de usuários, atribuição de papéis e aprovação de dados

Dashboard de estatísticas: pontos mapeados, ecossistemas monitorados, registros científicos

5.5 API REST

GET /api/get_microplastics.php — endpoint público com filtros e CORS habilitado

GET /api/crud_microplastics.php — endpoint protegido (requer autenticação scientist/admin)

6. Segurança

| Camada | Medida Implementada |
| --- | --- |
| Banco de dados | PDO prepared statements (prevenção de SQL Injection) |
| Autenticação | Bcrypt para senhas; tokens temporários para reset |
| Sessão | Sessões PHP server-side |
| Formulários | Tokens CSRF em todas as submissões |
| Autorização | RBAC com verificação server-side em cada rota |
| OAuth | Integração Google com validação de callback |
| Arquivos | .htaccess bloqueia acesso a .sql, .bak e arquivos de configuração |
| API | CORS configurado; endpoint público somente leitura |

7. Performance

GZIP habilitado via Apache para compressão de respostas HTTP

Cache de browser: 1 hora para CSS/JS, 30 dias para imagens

Cache busting via parâmetro time() nas versões de assets

Tailwind Purge elimina CSS não utilizado no build de produção

Índices de banco nas colunas de filtro mais frequentes

Lazy loading de vídeo (preload="metadata")

Clustering de marcadores evita renderização excessiva no mapa

8. Infraestrutura e Deploy

| Item | Detalhe |
| --- | --- |
| Hospedagem | Hostinger Shared Hosting |
| Domínio | geoplasticobr.com |
| Banco de dados | MySQL gerenciado via cPanel |
| Transferência de arquivos | SCP via SSH com chave ed25519 |
| Servidor web | Apache com .htaccess (roteamento, segurança, cache) |
| PHP | 8.3.17 |

9. Custos do Projeto

Os valores abaixo representam uma estimativa fundamentada nos preços de mercado vigentes (março de 2026) para os recursos utilizados no desenvolvimento e operação da plataforma. O tempo de desenvolvimento considera 5 meses de trabalho (com pausas), equivalentes a aproximadamente 300 horas efetivas de desenvolvimento.

9.1 Custos de Infraestrutura

| Item | Descrição | Custo Estimado |
| --- | --- | --- |
| Hospedagem Hostinger | Plano Business Shared Hosting (anual) | R$ 360,00/ano |
| Domínio | geoplasticobr.com — registro anual | R$ 60,00/ano |
| Google OAuth | Google Cloud Platform — dentro da cota gratuita | R$ 0,00 |
| Ferramentas de IA (Claude) | Auxílio no desenvolvimento e documentação | Plano gratuito/API |
| Bibliotecas e frameworks | Leaflet, Tailwind, MarkerCluster — open source | R$ 0,00 |

Custo total de infraestrutura (1º ano): aproximadamente R$ 420,00

9.2 Custo de Desenvolvimento

| Componente | Estimativa | Base de Cálculo |
| --- | --- | --- |
| Tempo efetivo de desenvolvimento | ~300 horas | 5 meses com pausas |
| Taxa de mercado (dev full-stack pleno/sênior — Brasil) | R$ 80,00/hora | Referência mercado freelance BR 2025-2026 |
| Custo de desenvolvimento (mão de obra) | R$ 24.000,00 | 300h × R$ 80,00 |
| Infraestrutura — 1º ano | R$ 420,00 | Hospedagem + domínio |
| CUSTO TOTAL DO PROJETO | R$ 24.420,00 | Desenvolvimento + infraestrutura |

10. Valor de Mercado da Plataforma

O valor de mercado de uma plataforma web é estimado considerando a complexidade técnica, as funcionalidades implementadas, o nicho de aplicação e os preços praticados por agências e desenvolvedores independentes no Brasil e no exterior.

10.1 Funcionalidades que Agregam Valor

| Módulo / Funcionalidade | Complexidade | Valor de Mercado Estimado |
| --- | --- | --- |
| Sistema de autenticação completo + OAuth + RBAC | Alta | R$ 3.500 – R$ 6.000 |
| Mapa interativo com heatmap, clustering e filtros | Alta | R$ 5.000 – R$ 9.000 |
| API REST com controle de acesso | Média-Alta | R$ 2.500 – R$ 4.000 |
| Painel de administração completo | Média-Alta | R$ 3.000 – R$ 5.000 |
| Fluxo de contribuição com aprovação científica | Média | R$ 2.000 – R$ 3.500 |
| Design system customizado + identidade visual | Média | R$ 2.000 – R$ 4.000 |
| Banco de dados relacional com migrations | Média | R$ 1.500 – R$ 2.500 |
| Segurança (CSRF, prepared statements, .htaccess) | Média | R$ 1.000 – R$ 2.000 |
| Infraestrutura, deploy e configuração de servidor | Baixa-Média | R$ 800 – R$ 1.500 |

10.2 Estimativa de Valor de Mercado

| Referência de Mercado | Valor Estimado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Agência digital brasileira (pequeno/médio porte) | R$ 25.000 – R$ 45.000 | Projeto sob medida, mesma complexidade |
| Freelancer sênior (mercado nacional) | R$ 18.000 – R$ 30.000 | Taxa de R$ 60–100/hora |
| Plataforma equivalente — mercado internacional | USD 5.000 – USD 12.000 | Freelance global (Upwork/Toptal) |
| Valor de mercado da plataforma (produto pronto) | R$ 28.000 – R$ 40.000 | Plataforma funcional, documentada e em produção |

Valor de mercado estimado: Entre R$ 28.000 e R$ 40.000, considerando a plataforma em produção, com sistema de autenticação, mapa interativo avançado, API REST, painel de administração, design system customizado e infraestrutura configurada. O retorno sobre o investimento (ROI) é positivo mesmo considerando apenas o custo de desenvolvimento estimado de R$ 24.420,00.

11. Considerações Técnicas

A escolha por PHP sem framework é adequada para o escopo atual, reduzindo complexidade de configuração e permitindo deploy simples em hospedagem compartilhada. A separação clara entre lógica de negócio e apresentação (via includes/ e api/) cria uma base que facilita eventual migração para um framework como Laravel.

O modelo de ciência aberta com revisão por pares implementado no fluxo de aprovação é metodologicamente sólido: dados não revisados não são expostos publicamente, garantindo a integridade científica da plataforma.

Desenvolvimento e elaboração: Akira Kaizen Desenvolvimento Web  |  Apoio técnico e documentação: Claude (Anthropic)  |  Março de 2026